**PUNTOS PENDIENTES**

**Actualizado 19/06/2018**

**Por realizar:**

REALIZADO

1. Colocar todos los títulos en **LETRAS MAYÚSCULAS y en negritas**. Esto debe ser aplicado en todos los formularios y deber ir en color **Azul**. Cambiar STATUS por ESTATUS.

2. Colocar la opción de colocar **varios emails y números de teléfonos** en el formulario información general de la obra.  **Varios contactos agregados**

REALIZADO

3. Colocar la opción de **Imprimir** todos los formularios en pantalla.

REALIZADO

4. Colocar en el detalle **Características generales del equipo**, como ventana emergente.

5. Revisar detalles en la plataforma **Reportes de fallas, (print de correos)**. Pienso que se deberían agregar 2 campos nuevos para subir archivos PDF. Uno para Solicitud del Cliente y otro para Respuesta del Proveedor (Climb).

**Por realizar \*En proceso\*:**

1. Carga múltiple de archivos.

2. Creación de tipo de componentes mecánicos y electrónicos.

**Revisados con observaciones:**

CORREGIDO/REALIZADO

1. Deben colocar la opción de adjuntar fotos el y mapa satelital en la obra.

Está la opción sin embargo sólo se carga la primera vez, luego no es modificable. Igual pasa en los demás formularios. Entiendo que esta parte posiblemente sea afectada porque no es la instalación definitiva con los permisos necesarios.

REALIZADO

2. Colocar la opción **requerimiento** ejecutadocomo pregunta final al cerrar un requerimiento, y que al seleccionarla te debe preguntar si estas seguro de que el requerimiento está completado.

No está funcionando. Juan me comentó que sí está activa en su equipo.

**Realizados y revisados:**

1. Colocar el histórico en la plataforma: **Reporte de fallas - Envíos y requerimientos.**

2.Colocar la opción **falla solucionada** como pregunta final al cerrar una falla. Ésta al seleccionarla debe preguntar si estas seguro de que la falla esta solucionada.

3. Colocar la opción **envíos** como pregunta final al cambiar el estatus de un envío y que al seleccionarla te debe preguntar si estas seguro de que el envío está completado.

4. En la parte post venta específicamente **mantenimiento preventivo y correctivo** seleccionar el tipo de equipo.

5. Aumentar la cantidad de registro a nivel global.

6. Mensajes en pantalla.

**Nuevas observaciones Generales agregadas por Rafael \*Bajo aprobación de Carlos y Juan\*:**

* Página principal:

El menú debería estar fijo a la izquierda.

Mejorar la resolución.

* Nuestras Obras:

En la opción **Detalle** no debería dejar modificar (campos bloqueados).

En editar, cuando cambio el valor de una campo al guardar no lo toma.

Al crear nueva obra en post-venta no deja agregar mtto correctivo, preventivo, etc.Sin embargo en la primera obra sí.

En Editar o Detalle debería ser agregado el botón Volver o al Guardar ir automáticamente a Nuestras Obras.

* Generales

En los formularios el cuadro de Calendario no abre.

* En Envíos:

¿Existen los campos de Status de Entrega y Status de Envío? No veo la diferencia.

* Equipos:

No deja crear nuevos equipos, sin embargo los creados funcionan.

Debería estar el botón de Volver.

* DAP Previo:

Funciona en el primer equipo en los demás no.

**Protocolos de chequeo** no abre.

Subir archivo PDF no funciona.

* Gestión de obras:

Al crear una nueva da el siguiente mensaje:

•Validation failed for one or more entities. See 'EntityValidationErrors' property for more details.

Poder imprimir los registros de obras por fecha y zona.

* Sustituciones en componentes mecánicos y electrónicos:

Se debería crear el botón histórico para almacenar las sustituciones. Es decir, al darle al campo **Sustuido=** Sí crear una ventana emergente para validar el cambio y pasarlo inmediatamente a Histórico. Posteriormente a ese cambio crear el nuevo componente.

* En fallas:

Al crear o editar una falla el Tipo de Obra debería tener relación con el Equipo.

* Calendario:

Por definir.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Escrito realizado por Carlos Toledo el día viernes 25/5/2018 a las 3.26 pm a Juan Delgado.**

Falta consolidar y definir lo del calendario y la Plataforma de Gestión de Obras que quedó pendiente por desarrollar y que presentarás sus avances y estatus definitivo.

**Escrito realizado por Carlos Toledo el día lunes 11/6/2018 a las 3.26 pm a Juan Delgado.**

En la parte de los componentes mecánicos y electrónicos debe crear la parte de SUSTITUCIONES, esto se refiere a que si por ejemplo se cambia un motor debe quedar en el histórico que se realizó la sustitución con sus datos y fotos antiguas y por ende se registra el nuevo motor.Esto debe quedar definido en todos los componentes del ascensor.